SUP2I FOOD

ROADMAP BACKEND

Analyse complète de l'existant & plan d'avancement par phases

Branche analysée : hamza

Date : 27 août 2026

Stack : Spring Boot 4.1.0 · Java 21 · PostgreSQL 17 · Flyway (V001→V059)

Préparé par Ken · Document généré par Claude (assistant)

# Sommaire

# Section 1 — Vue d'ensemble et méthodologie

## 1.1 Méthodologie

- Lecture intégrale du cahier des charges MASTER (63 sections, ~129 000 caractères).

- Lecture intégrale de la roadmap PDF (50 points, 33 pages).

- Extraction factuelle du code : liste exhaustive des CREATE TABLE des 59 migrations Flyway (173 tables) et des classes @Entity/@Table Java (55 tables mappées).

- Diff table par table pour identifier les tables sans aucune implémentation Java.

- Lecture complète du moteur de commandes (OrderService, 2367 lignes), de la configuration de sécurité, du gestionnaire d'erreurs global, et inspection ciblée des services catalogue/stock.

- Vérification de l'historique Git (30 commits, branche hamza à jour avec origin/hamza).

Chaque statut ✅ / 🟡 / 🔴 de ce document est appuyé sur des fichiers ou classes identifiés dans le code — aucune supposition.

## 1.2 Chiffres clés

| Fichiers Java (src/main/java) | 311 |
| --- | --- |
| Migrations Flyway | 59 (V001 → V059) |
| Tables SQL définies | 173 |
| Tables avec entité JPA | 55 (32 %) |
| Tables sans aucune implémentation Java | 118 (68 %) |
| Fichiers de test E2E (Testcontainers) | 12 |
| Endpoints REST exposés | ~60, sur 4 modules seulement |
| Commits sur la branche hamza | 30 |
| Fichiers normatifs présents (DECISIONS.md, OpenAPI…) | 0 / 7 |
| Dépendance Swagger/OpenAPI dans pom.xml | Absente |
| CI / Dockerfile / docker-compose | Absents |
| Table audit_logs mappée en Java | Non |

Lecture du signal : le collègue n'a pas travaillé « large et superficiel » — il a construit en profondeur un socle Auth + Catalogue + Stock + début Commande, avec une qualité technique réelle (verrous pg_advisory_xact_lock, réservation de stock transactionnelle, historisation des prix, MFA TOTP, rate limiting login, tests E2E Testcontainers). Mais 7 des 8 modules du monolithe modulaire prévu au cahier des charges n'ont pas démarré : Payments, POS, Kitchen/KDS, Canteen, Food Pass, Notifications, Promotions/Loyalty sont à 0 %.

# Section 2 — Roadmap complète par phases

15 phases (0 à 14), construites à partir de la section 10 de la roadmap PDF, des 19 EPICs du cahier des charges, et des dépendances techniques réellement observées dans le code.

| Phase | Modules / EPICs | Statut | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Gouvernance & fondations transverses | NON COMMENCÉ | — |
| 1 | Auth, Identité, RBAC (EPIC-01, 02, 19p) | PARTIEL | — |
| 2 | Catalogue, Recettes, Stock (EPIC-03, 04) | TERMINÉ (cœur) | — |
| 3 | Créneaux & file virtuelle (EPIC-10) | NON COMMENCÉ | Phase 2 |
| 4 | Paiements & POS (EPIC-06, 08) — priorité 1 | NON COMMENCÉ | Phase 1, 2 |
| 5 | QR & scan universel (EPIC-07) | NON COMMENCÉ | Phase 4 |
| 6 | Cuisine / KDS (EPIC-09) | NON COMMENCÉ | Phase 4 |
| 7 | Cantine, Abonnements, Food Pass (EPIC-11, 12) | NON COMMENCÉ | Phase 1, 5 |
| 8 | Notifications (EPIC-13) | NON COMMENCÉ | Phase 4, 6 |
| 9 | Administration & Direction (EPIC-17, 18) | NON COMMENCÉ | Phases 2–8 |
| 10 | Promotions & Fidélité (EPIC-14, 15) | NON COMMENCÉ | Phase 4 |
| 11 | Gaspillage & Fournisseurs (EPIC-04 ext, 16) | NON COMMENCÉ | Phase 2 |
| 12 | Avis, enquêtes, vote menus | NON COMMENCÉ | Phases 4, 6, 7 |
| 13 | Hardening sécurité & exploitation (EPIC-19 compl.) | PARTIEL | Transverse |
| 14 | V2 / post-pilote (Wallet, IA, Gamification…) | NON COMMENCÉ (attendu) | Phases 0–9 |

# Section 3 — Détail phase par phase

## 3.1 Modules Java existants (inventaire vérifié)

### organization (5 fichiers)

Statut : TERMINÉ

Preuve : Organization, Campus, Location, LocationType, LocationRepository.

Fait :

- Fondations multi-campus : organizations, campuses, locations mappées.

Manque :

- location_business_hours, location_schedule_exceptions, campus_events, academic_calendars(+events), academic_groups, academic_schedule_slots

Pas de service, pas de controller — module 100% socle, consommé par order/identity.

### identity (18 fichiers)

Statut : PARTIEL

Preuve : User, Student, Role, Permission, UserRole, AuthIdentity, AuthLoginEvent + repositories.

Fait :

- users, students, roles, permissions, user_roles, role_permissions (via @JoinTable), auth_identities, auth_login_events.

Manque :

- student_photos, student_dietary_restrictions, student_allergens, student_dietary_tags, student_segments(+memberships), student_group_memberships, student_budget_settings

Impact direct : photo étudiant (gouvernance obligatoire §3.1), allergies déclarées (§4.7) et segmentation absentes malgré des tables prêtes depuis V002/V024/V042/V044.

### security (56 fichiers)

Statut : PARTIEL

Preuve : AuthController, MeController, JwtService, SessionValidationFilter, MFA TOTP complet, rate limiting, audit de connexion.

Fait :

- Login/refresh/logout, MFA TOTP setup+confirm, RBAC par claims JWT → GrantedAuthority, @EnableMethodSecurity, CORS explicite, sessions STATELESS.

- Niveau proche production, en avance sur la roadmap (le hardening sécurité est prévu en position 36/50 dans le PDF).

Manque :

- audit_logs — AUCUNE classe Java malgré la règle gelée « toute action sensible est auditée » (§56.1).

- Flux mot de passe oublié incomplet (password_reset_tokens mappée mais aucun endpoint /forgot-password).

- system_settings, setting_definitions, data_retention_policies, idempotency_records, outbox_events, file_assets(+links)

### catalog (121 fichiers)

Statut : TERMINÉ

Preuve : Category, Product, ProductVariant, ProductOption(Group/Component), ProductBarcode, ProductPriceHistory, ProductSubstitution, ProductDietaryTag, ProductAllergen, ProductLocationSetting, Recipe, RecipeItem, Ingredient, IngredientAllergen, Allergen, DietaryTag, Menu, MenuSection, MenuItem — 11 controllers.

Fait :

- Module le plus complet du backend : quasi toutes les tables de V003, V004, V024, V025, V052 couvertes.

Manque :

- favorites (favoris étudiant, §4.5)

- product_allergen_links / product_dietary_tag_links — incohérence de schéma apparente avec product_allergens/product_dietary_tags

- product_interaction_events (V2), menu_proposals/menu_vote_* (V2, §19.2)

### inventory (77 fichiers)

Statut : TERMINÉ

Preuve : StockLocation, StockItem, StockBalance, InventoryMovement(+Lot), StockLot, StockAlert, InventorySession, InventoryCountLine, StockReceipt(+Line), StockTransfer(+Line) — 5 controllers admin.

Fait :

- Mouvements, lots/péremption, réceptions, comptages physiques avec écarts, transferts inter-sites (approve→dispatch→receive→cancel), alertes seuils (OUT_OF_STOCK/LOW_STOCK/CRITICAL) réconciliées automatiquement.

Manque :

- waste_records, waste_reasons — gaspillage pourtant listé explicitement dans le MVP (§15.1, §9.5)

- purchase_orders(+items) — cohérent, prévu V2 par la roadmap (point 33)

- production_runs(+items/movements/allocations), preparation_routes — cohérent, dépend du module Cuisine absent

Point d'attention : InventoryAlertService génère des alertes mais ne désactive jamais automatiquement un produit à rupture d'ingrédient — la règle est satisfaite indirectement par OrderService.reserveStock() qui bloque la commande, mais aucun flag de disponibilité n'est exposé pour l'affichage catalogue temps réel.

### order (26 fichiers)

Statut : PARTIEL

Preuve : Order, OrderItem, OrderStatusHistory, StockReservation + OrderService (2367 lignes, lu intégralement) + OrderController (7 endpoints).

Fait :

- Cycle DRAFT → CREATED → AWAITING_PAYMENT → CANCELLED / EXPIRED implémenté avec rigueur.

- Limite de commandes actives = 2 et TTL paiement = 15 min (conformes aux défauts gelés §56.1).

- Réservation de stock atomique avec pg_advisory_xact_lock par étudiant et par commande (anti double-achat).

- Consommation d'ingrédients calculée depuis la recette active, avec facteur de perte.

- Revalidation stricte du prix serveur à la soumission (rejette si changement depuis le draft).

- Numérotation de commande via séquence transactionnelle robuste en concurrence.

Manque :

- Aucun statut au-delà d'AWAITING_PAYMENT : PAID, QUEUED, PREPARING, READY, COLLECTED, COMPLETED, REFUNDED, NO_SHOW existent dans l'enum mais aucune méthode ne les atteint.

- expire() jamais déclenché automatiquement — aucun @Scheduled dans tout le projet.

- time_slots (créneaux de retrait) — 0 Java malgré la table V007 et la règle MVP gelée §5.5/21.6.

- order_item_options, order_discounts, order_item_menu_selections, shopping_carts(+items+options) — 0 Java

### procurement (2 fichiers)

Statut : NON COMMENCÉ

Preuve : Supplier (entité) + SupplierRepository uniquement.

Manque :

- Aucun service, aucun controller, aucune exception dédiée.

Cohérent : les achats fournisseurs sont un chantier V2 explicite (§9.6/§49, PDF point 33).

## 3.2 Modules entièrement absents du code (0 fichier Java)

Vérifié par recherche de classes (Payment, TimeSlot, AuditLog, Refund, Favorite, PosSession, PosTerminal, Notification, SubscriptionPlan, Subscription, FoodPass, Promotion, LoyaltyAccount, Review, WasteRecord, Wallet, MealEntitlement, KitchenTicket, PurchaseOrder, SystemSetting, RolePermission, Coupon, Survey → aucune classe trouvée) et par l'absence de tout JdbcTemplate/requête native en dehors des repositories order/inventory déjà connus.

| Domaine | EPIC(s) | Migrations | Tables sans Java |
| --- | --- | --- | --- |
| Paiements & Caisse (POS) | EPIC-06, 08 | V009,V010,V028,V054 | payments, refunds, refund_events, pos_terminals, pos_sessions, pos_session_tender_totals, cash_movements, payment_events, sales_receipts, receipt_print_events, scan_events |
| QR sécurisé | EPIC-07 | V011 | qr_credentials |
| Cuisine / KDS | EPIC-09 | V012,V029,V055,V056 | kitchen_tickets, kitchen_ticket_issues, kitchen_ticket_items, preparation_routes, production_runs (+items/movements/allocations) |
| Créneaux & file | EPIC-10 | V007,V027 | time_slots, time_slot_reservations |
| Cantine | EPIC-11 | V013,V030 | canteen_menus(+products/choices), canteen_reservations(+items) |
| Abonnements & Food Pass | EPIC-11,12 | V014,V015,V031,V048,V057,V058 | subscription_plans(+versions/services), subscriptions, meal_entitlements(+adj), meal_usages, meal_beneficiaries, food_passes, food_pass_events |
| Notifications | EPIC-13 | V017,V034 | notifications, notification_preferences(+categories) |
| Promotions & Fidélité | EPIC-14,15 | V016,V032,V033 | promotions(+rules/usages/targets/schedule), coupons(+usages), loyalty_accounts, loyalty_transactions, loyalty_rewards, student_segments |
| Gaspillage | EPIC-04 ext. | V018,V035 | waste_records, waste_reasons |
| Achats fournisseurs | EPIC-04 ext. (V2) | V019 | purchase_orders, purchase_order_items |
| Avis & enquêtes | V2 | V020 | reviews, surveys, survey_questions, survey_responses |
| Audit générique & config | EPIC-19,17 | V021,V054 | audit_logs, system_settings, setting_definitions, data_retention_policies, user_preferences |
| Technique transverse | EPIC-19 | V022 | outbox_events, idempotency_records, file_assets, file_asset_links |
| Reporting / Direction | EPIC-18 | V037 | report_snapshots, report_exports |
| Intégrations & imports | post-MVP | V038 | integration_connectors, integration_sync_runs/items, integration_inbox_events, import_jobs(+rows) |
| Événements/groupes | V2 | V041 | group_orders(+members), campus_events, event_order_details |
| Calendrier académique | V2 | V031,V042 | academic_calendars(+events), academic_groups, academic_schedule_slots |
| Wallet & budget | V2 | V043,V044 | wallet_accounts, wallet_transactions, wallet_topups, student_budget_settings |
| Prévision & gamification | V2/futur | V045,V046,V047 | product_interaction_events, demand_forecasts, gamification_badges, student_badges |

## 3.3 Améliorations et erreurs identifiées

| # | Constat | Détail | Sévérité / module |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aucune expiration automatique des commandes | Aucun @Scheduled dans tout le projet. Risque de stock réservé indéfiniment sur commandes abandonnées. | Haute — order |
| 2 | Aucun audit métier générique | Règle gelée « toute action sensible est auditée » non respectée : seuls les logins sont tracés (audit_logs sans entité Java). | Haute — security |
| 3 | Flux mot de passe oublié incomplet | password_reset_tokens a une entité mais AuthController n'expose aucun endpoint /forgot-password. | Moyenne — security |
| 4 | Incohérence de schéma catalogue | product_allergen_links/product_dietary_tag_links (V024) coexistent avec product_allergens/product_dietary_tags (V003/V025) sans dépréciation documentée. | Basse — catalog |
| 5 | Pas de signal de disponibilité produit calculé | La rupture de stock bloque la commande a posteriori (à la réservation) plutôt que de désactiver a priori l'affichage catalogue. | Basse-moyenne — catalog/inventory |
| 6 | Aucun fichier normatif dans le repo | DECISIONS.md, ERD.md, OpenAPI, State Machines, Permissions Matrix, Error Catalog : 0 présents alors qu'explicitement requis (section 56 + PDF point 1). | Haute — gouvernance |
| 7 | Pas de contrat OpenAPI/Swagger | Aucune dépendance springdoc dans pom.xml : aucun contrat consultable pour Mobile/Web en développement parallèle. | Haute — gouvernance |
| 8 | Pas de contrôle de rôle explicite au niveau controller | @PreAuthorize("isAuthenticated()") générique partout ; la sécurité repose entièrement sur la logique métier interne. | Moyenne — security |
| 9 | Order sans lien réel vers Payment | OrderPaymentStatus existe sur Order mais n'est mis à jour par personne : le module Payment n'existe pas. | Haute — bloquant |
| 10 | Pas de CI / Dockerfile / docker-compose | Testcontainers déjà en place dans pom.xml mais aucun pipeline pour l'exploiter automatiquement. | Moyenne — infra |

## 3.4 Points positifs à ne pas casser en avançant

- Le moteur de commandes (verrous, réservation, historisation prix) est d'un niveau nettement au-dessus d'un MVP étudiant — à réutiliser comme référence de style pour les modules suivants.

- La sécurité (MFA TOTP, rate limiting, session revocation, RBAC par claims) est déjà proche d'un niveau production.

- Les tests E2E avec Testcontainers (vraie PostgreSQL, pas de mocks DB) sur order/catalog/inventory/security donnent une base fiable pour éviter les régressions.

## 3.5 Plan d'avancement — détail par phase restante

### Phase 0 — Gouvernance & fondations transverses (🔴)

- Créer DECISIONS.md (règles métier gelées, §56.1).

- Créer SUP2I_FOOD_OPENAPI.yaml + dépendance springdoc-openapi-starter-webmvc-ui (génération Swagger UI automatique depuis les ~60 endpoints déjà exposés — gain rapide).

- Créer SUP2I_FOOD_STATE_MACHINES.md (formaliser OrderStatus/StockReservationStatus existants + statuts restants).

- SUP2I_FOOD_PERMISSIONS_MATRIX.md à partir de la matrice RBAC §31.

- Dockerfile + docker-compose.yml + CI GitHub Actions minimale (build + tests Testcontainers).

Dépendances : aucune — peut démarrer immédiatement, en parallèle de tout le reste.

### Phase 1 — Auth, Identité, RBAC (🟡)

- Flux mot de passe oublié (password_reset_tokens déjà en base).

- AuditLog générique + service d'écriture, branché sur les futures actions sensibles.

- Gestion admin des étudiants (photo, allergies, statut).

- Endpoints admin users/roles/permissions (CRUD).

Dépendances : Phase 0 (contrat API) recommandée avant d'ajouter de nouveaux endpoints admin.

### Phase 2 — Catalogue, Recettes & Stock (✅ cœur / 🟡 extensions)

- favorites (favoris étudiant mobile).

- Clarifier/supprimer product_allergen_links / product_dietary_tag_links (doublon apparent).

- waste_records / waste_reasons (gaspillage — MVP explicite).

- Exposer un signal de disponibilité produit calculé.

Dépendances : aucune bloquante — module déjà en état d'être consommé par les phases suivantes.

### Phase 3 — Créneaux de retrait & file virtuelle (🔴)

- Entités : TimeSlot (start_time, end_time, capacity, reserved_capacity, status), TimeSlotReservation.

- Endpoints : GET /api/v1/catalog/time-slots (public), admin CRUD créneaux/capacité.

- Fermeture automatique d'un créneau plein (même pattern transactionnel que reserveStock), blocage des commandes tardives, estimation file virtuelle.

- Intégrer time_slot_id dans Order (champ actuellement absent).

Dépendances : Phase 2 faite. À faire avant/en parallèle de la Phase 4 (le POS doit afficher le créneau de la commande scannée).

### Phase 4 — Paiements & Caisse POS (🔴 — priorité n°1)

C'est le blocage structurel principal : Order ne peut aujourd'hui jamais dépasser AWAITING_PAYMENT.

- Entités : Payment, Refund, PosTerminal, PosSession, CashMovement (V009/V010/V028/V054 déjà en base).

- Règle gelée à respecter strictement : une commande non payée n'est jamais envoyée en préparation — OrderService.pay() doit être le seul point d'entrée vers PAID, transaction atomique paiement+statut.

- Endpoints : POST /api/v1/pos/sessions/open|close, POST /api/v1/pos/sales, POST /api/v1/orders/{id}/pay, GET /api/v1/pos/products/by-barcode/{code}.

- Session de caisse : ouverture/fond initial/clôture avec écart théorique vs compté.

Dépendances : Phase 1 (rôles Caissier/Resp. Snack) et Phase 2 (codes-barres déjà prêts). Bloque toutes les phases suivantes.

### Phase 5 — QR sécurisé & scan universel (🔴)

- Entité QrCredential (V011) : token signé/opaque, expiration, statut, révocation — réutilisable pour QR de commande et futur Food Pass.

- Endpoint POST /api/v1/scans/resolve (résolveur universel §23.4) : distingue QR commande / Food Pass / code-barres produit.

Dépendances : Phase 4 — à développer en parallèle serré, idéalement avant.

### Phase 6 — Cuisine / KDS (🔴)

- Entités : KitchenTicket, KitchenTicketIssue, KitchenTicketItem (+ PreparationRoute/ProductionRun* si plusieurs postes).

- Règle gelée : une commande PAID doit apparaître automatiquement en file KDS (QUEUED), jamais avant.

- Endpoints : GET /api/v1/kds/queue, POST /api/v1/orders/{id}/start-preparation, POST /api/v1/orders/{id}/ready.

Dépendances : Phase 4 (statut PAID doit exister).

### Phase 7 — Cantine, Abonnements & Food Pass (🔴)

- Entités : SubscriptionPlan(+versions), Subscription, MealEntitlement(+adjustments), MealUsage, FoodPass, CanteenMenu(+choices), CanteenReservation(+items).

- Un seul repas valide par étudiant, par type de repas, par date — contrainte d'unicité + transaction atomique au scan (pattern pg_advisory_xact_lock).

- Double scan simultané → exactement 1 succès, l'autre MEAL_ALREADY_USED.

- Perte de carte → ancien QR invalide, nouvelle carte conserve abonnement/quota/historique.

- Responsable Cantine peut voir la photo mais jamais la modifier.

Dépendances : Phase 5 (QR partagé) fortement recommandée avant ; Phase 1 et Administration (Phase 9) pour l'activation d'abonnement.

### Phase 8 — Notifications (🔴)

- Entités : Notification, NotificationPreference(+catégories).

- Intégration Firebase (device_tokens déjà mappé côté security, prêt à être branché).

Dépendances : Phase 4 et 6 (rien à notifier tant que les commandes ne progressent pas).

### Phase 9 — Administration & Dashboard Direction (🔴)

- Aucun controller d'administration transverse aujourd'hui (recherche étudiant, activation abonnement, gestion cartes/rôles).

- Entités reporting : ReportSnapshot, ReportExport.

- Endpoints Direction : /api/reports/executive|sales|canteen|inventory|waste|products|operations.

Dépendances : consomme les données des Phases 2 à 8.

### Phase 10 — Promotions & Fidélité (🔴)

- Entités : Promotion(+rules/usages/targets/schedule), Coupon(+usages), LoyaltyAccount, LoyaltyTransaction(+rewards).

- Ledger fidélité transactionnel et immuable, points crédités seulement après vente payée et non annulée.

Dépendances : Phase 4.

### Phase 11 — Gaspillage & Achats fournisseurs (🔴)

- WasteRecord/WasteReason — phase rapide, réutilise InventoryMovement comme type WASTE.

- PurchaseOrder/PurchaseOrderItem — explicitement V2, à traiter après le cœur stabilisé.

Dépendances : Phase 2 — techniquement indépendant de Payments/Kitchen.

### Phase 12 — Avis, enquêtes & vote de menus (🔴)

- Review, Survey(+questions/responses), MenuProposal/MenuVote*.

- Explicitement post-MVP/pilote — à ne pas prioriser avant le pilote terrain.

Dépendances : commandes/repas réellement consommés (Phases 4, 6, 7).

### Phase 13 — Hardening sécurité, continuité & exploitation (🟡)

- AuditLog généralisé (le plus urgent), mode dégradé/panne réseau POS, sauvegardes testées + monitoring.

- idempotency_records/outbox_events (déjà en base) pour fiabiliser paiement/notifications.

- Tests de charge.

Dépendances : transverse — l'AuditLog doit être posé avant la Phase 4 idéalement.

### Phase 14 — V2 / post-pilote (🔴 attendu, hors MVP)

- Wallet, Budget étudiant, Gamification, Prévision de demande (IA), Calendrier académique avancé, Intégrations/imports, Commande groupée/événementielle, Multi-site.

Tables déjà présentes en base par anticipation (V041–V047) mais volontairement non implémentées tant que le cœur MVP n'est pas stable (§15.2 : « Ne pas commencer par fidélité ou IA »).

# Section 4 — Synthèse et recommandation

Environ 2 phases sur 15 sont terminées ou quasi-terminées (Catalogue/Stock, et l'essentiel d'Auth/Identité), avec une exécution technique de bon niveau. Mais le backend ne peut aujourd'hui produire aucune commande allant jusqu'au bout : le parcours cœur du MVP décrit en conclusion du cahier des charges —

Commande mobile → QR → POS → Paiement → KDS → Prête → Retrait → Stock/KPI

— est interrompu dès la 3ᵉ étape (Paiement), qui n'existe pas.

## Recommandation

Prochaine phase à attaquer : Phase 4 — Paiements & Caisse (POS)

Immédiatement précédée ou accompagnée de la Phase 5 (QR) et, si possible, de la partie audit de la Phase 13 (poser AuditLog avant de créer des remboursements). C'est le nœud qui bloque structurellement toutes les phases suivantes (Kitchen, Notifications, Fidélité, Direction) et qui transforme le travail déjà solide sur Order/Catalog/Inventory en un flux réellement démontrable — condition explicite avant de présenter quoi que ce soit à SUP2I (§47 : ne jamais confondre projet logiciel et démonstration d'un flux qui ne va pas jusqu'au bout).

En parallèle, la Phase 0 (DECISIONS.md + OpenAPI) coûte peu et démêle un vrai risque de coordination dès qu'un 2ᵉ ou 3ᵉ développeur backend rejoint — actuellement les règles métier gelées n'existent que dans un .docx de 130 000 caractères, ce qui n'est pas consultable rapidement pendant le développement.

## Documents sources consultés

- docs/SUP2I_FOOD_CAHIER_DES_CHARGES_MASTER.docx (63 sections, lu intégralement)

- docs/SUP2I FOOD ROADMAP.pdf (50 points / 33 pages, lu intégralement)

- src/main/java/com/sup2i/food/** (311 fichiers)

- src/main/resources/db/migration/V001__*.sql → V059__*.sql (59 fichiers)

- src/test/java/com/sup2i/food/** (12 fichiers)

- pom.xml, README.md, historique Git de la branche hamza (30 commits)